**ESFORÇO SEMANAL 20NOV-27NOV |PIUC**

**DEPARTAMENTO:** Ambiente

**OBJECTIVOS DA SEMANA:**

* Inquérito de satisfação semana 20 Nov-27 Nov;
* Relatório do inquérito de satisfação semana 20 Nov-27 Nov;
* Documento do esforço semanal 20 Nov-27 Nov, no Google Docs;
* Criação de tickets, no Trello, para os outros departamentos pedirem tarefas;
* Análise das estatísticas de utilização das plataformas Slack/Trello/Github

**DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS:**

* **Tarefa:** Inquérito de satisfação semana 20 Nov-27 Nov;
* **ID:** AMB-C-1;
* **Estado da tarefa:** Done;
* **Descrição da tarefa:** Tarefa planeada;
* **Responsáveis(vel):** Yussara Monteiro;
* **Esforço previsto:** 00h30;
* **Esforço aplicado:** 00h30
* **Tarefa:** Relatório do inquérito de satisfação semana 20 Nov-27 Nov;
* **ID:** AMB-C-3;
* **Estado da tarefa:** Done;
* **Descrição da tarefa:** Tarefa planeada;
* **Responsáveis(vel):** Yussara Monteiro;
* **Esforço previsto:** 1h;
* **Esforço aplicado:** 1h
* **Tarefa:** Criar documento do esforço semanal 20 Nov-27 Nov, no Google Docs;
* **ID:** AMB-C-4;
* **Estado da tarefa:** Done;
* **Descrição da tarefa:** Tarefa planeada;
* **Responsáveis(vel):** Michael Ortet;
* **Esforço previsto:** 00h30;
* **Esforço aplicado:** 00h30
* **Tarefa:**Análise das estatísticas de utilização das plataformas;
* **ID:** AMB-N-6;
* **Estado da tarefa:** Done;
* **Descrição da tarefa:** Tarefa planeada;
* **Responsáveis(vel):** Michael Ortet;
* **Esforço previsto:** 02h00;
* **Esforço aplicado:** 03h00
* **Tarefa:** Criação de tickets, no Trello, para os outros departamentos pedirem tarefas;
* **ID:** AMB-P-11;
* **Estado da tarefa:** Done;
* **Descrição da tarefa:** Tarefa planeada;
* **Responsáveis(vel):** João Carvalho;
* **Esforço previsto:** 00h30;
* **Esforço aplicado:** 00h45

**Número de tarefas propostas desta semana:** 5

**Número de tarefas concluídas:** 5

**OJECTIVOS DA PRÓXIMA SEMANA:**

* Relatório do inquérito de satisfação semana 27 Nov-4 Dez;
* Inquérito de satisfação semana 27 Nov-4 Dez;
* Documento do esforço semanal 27 Nov-4 Dez, no Google Docs
* Esclarecimento dos objetivos da sprint#4

**DISTRIBUIÇÃO DE OBJECTIVOS DA PRÓXIMA SEMANA:**

* **Tarefa:** Relatório do inquérito de satisfação semana 27 Nov-4 Dez;
* **ID:** AMB-C-3;
* **Descrição da tarefa:** Tarefa planeada;
* **Responsáveis(vel):** Yussara Monteiro;
* **Esforço previsto:** 1h
* **Tarefa:** Inquérito de satisfação semana 27 Nov-4 Dez;
* **ID:** AMB-C-1;
* **Descrição da tarefa:** Tarefa planeada;
* **Responsáveis(vel):** João Carvalho;
* **Esforço previsto:** 00h30
* **Tarefa:** Documento do esforço semanal 27 Nov-4 Dez, no Google Docs;
* **ID:** AMB-C-4;
* **Descrição da tarefa:** Tarefa planeada;
* **Responsáveis(vel):** Michael Ortet;
* **Esforço previsto:** 00h30
* **Tarefa:** Esclarecimento dos objetivos da sprint#4;
* **ID:** AMB-P-12;
* **Descrição da tarefa:** Tarefa planeada;
* **Responsáveis(vel):** Inês Moreira eRita Garrido;
* **Esforço previsto:** 00h30

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DEPARTAMENTO:** Requisitos

**OBJECTIVOS DA SEMANA:**

* Manual do Utilizador

**DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS:**

* **Tarefa:** Manual do Utilizador
* **ID:** REQ-C-7
* **Estado da tarefa:** DONE
* **Descrição da tarefa:** Prevista
* **Responsáveis(vel):** A equipa
* **Esforço previsto:** 2 horas
* **Esforço aplicado:** 2 horas

**Número de tarefas propostas desta semana: 1**

**Número de tarefas concluídas: 1**

**OBJECTIVOS DA PRÓXIMA SEMANA:**

* Manual do Utilizador

**DISTRIBUIÇÃO DE OBJECTIVOS DA PRÓXIMA SEMANA:**

* **Tarefa:** Manual do Utilizador
* **ID:** REQ-C-7
* **Responsáveis(vel):** A equipa
* **Esforço previsto:** 2 horas
* **Tarefa:** Actualização e organização da pasta de requisitos do GitHub
* **ID:** REQ-N-7
* **Responsáveis(vel):** A definir
* **Esforço previsto:** 30 minutos

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DEPARTAMENTO:** Testes

**OBJECTIVOS DA SEMANA:**

* .

**DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS:**

* **Tarefa:** Testes no Reddit
* **ID: tst-n-17**
* **Estado da tarefa: Done**
* **Descrição da tarefa: Tarefa Planeada**
* **Responsáveis(vel): Gonçalo Sousa**
* **Esforço previsto:** 1h
* **Esforço aplicado: 1:30h**
* **Tarefa:** Revisão de documentos
* **ID: tst-c-6**
* **Estado da tarefa: Done**
* **Descrição da tarefa: Tarefa Planeada**
* **Responsáveis(vel): José Pereira e Catarina Proença**
* **Esforço previsto:** 1h
* **Esforço aplicado: 4h**

**Número de tarefas propostas desta semana: 2**

**Número de tarefas concluídas:2**

**OJECTIVOS DA PRÓXIMA SEMANA:**

* Atualização de documentação

**DISTRIBUIÇÃO DE OBJECTIVOS DA PRÓXIMA SEMANA:**

* **Tarefa:** atualização de documentação
* **ID: tst-c-6**
* **Descrição da tarefa:**
* **Responsáveis(vel): a definir**
* **Esforço previsto:** 2h

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DEPARTAMENTO:** Implementação

**OBJECTIVOS DA SEMANA:**

* Correção de erros no site
* Responsividade
* Desenvolver a barra de filtros do feed
* Integração do orcid

**DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS:**

* **Tarefa:** Responsividade
* **ID:** IMP-C-2
* **Estado da tarefa:** Doing
* **Descrição da tarefa:**  Tarefa Planeada
* **Responsáveis(vel):** Luís Rocha
* **Esforço previsto:** 4h
* **Esforço aplicado:** 4h
* **Tarefa:** Correção de erros no site
* **ID:** IMP-N-27
* **Estado da tarefa:** Done
* **Descrição da tarefa:** Tarefa contínua
* **Responsáveis(vel):** Rafael Neves
* **Esforço previsto:** 30 min
* **Esforço aplicado:** 30 min
* **Tarefa:** Desenvolver a barra de filtros do feed;
* **ID:** IMP-N-29
* **Estado da tarefa:** Doing
* **Descrição da tarefa:**  Tarefa Planeada
* **Responsáveis(vel):** André Santos
* **Esforço previsto:** 5h
* **Esforço aplicado:** 2h
* **Tarefa:** Integração do orcid
* **ID:** IMP-N-30
* **Estado da tarefa:** Doing
* **Descrição da tarefa:**  Tarefa Planeada
* **Responsáveis(vel):** Inês Amaro
* **Esforço previsto:** 4h
* **Esforço aplicado:** 2h
* **Tarefa:** Editar e eliminar bookmarks
* **ID:** IMP-N-30
* **Estado da tarefa:** Doing
* **Descrição da tarefa:**  Tarefa Planeada
* **Responsáveis(vel):** Miguel Letra
* **Esforço previsto:** 4h
* **Esforço aplicado:** 2h

**Número de tarefas propostas desta semana:**

**Número de tarefas concluídas:**

**OBJECTIVOS DA PRÓXIMA SEMANA:**

* Integração do orcid

**DISTRIBUIÇÃO DE OBJECTIVOS DA PRÓXIMA SEMANA:**

* **Tarefa:** Integração do orcid
* **ID:** IMP-C-2
* **Estado da tarefa:** Doing
* **Descrição da tarefa:**  Tarefa Planeada
* **Responsáveis(vel):** Inês Amaro
* **Esforço previsto:** 4h
* **Tarefa:** Responsividade
* **ID:** IMP-C-2
* **Estado da tarefa:** Doing
* **Descrição da tarefa:**  Tarefa Planeada
* **Responsáveis(vel):** Luís Rocha
* **Esforço previsto:** 4h
* **Tarefa:** Desenvolver a barra de filtros do feed;
* **ID:** IMP-N-29
* **Estado da tarefa:** Doing
* **Descrição da tarefa:**  Tarefa Planeada
* **Responsáveis(vel):** André Santos
* **Esforço previsto:** 5h

**Tarefa:** Editar e eliminar bookmarks

* **ID:** IMP-N-30
* **Estado da tarefa:** Doing
* **Descrição da tarefa:**  Tarefa Planeada
* **Responsáveis(vel):** Miguel Letra
* **Esforço previsto:** 2h

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**DEPARTAMENTO:** Qualidade

**OBJECTIVOS DA SEMANA:**

* Organizar as pastas do GitHub;
* Revisão do Manual de Qualidade;
* Recolha e Aprovação de Artefactos;
* Monitorização da Equipa.

**DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS:**

* **Tarefa:** Organizar as pastas do GitHub; verificar se estas estão de acordo com a regra de Nomenclatura do manual de qualidade.
* **ID: QUA-P-6**
* **Estado da tarefa:** Doing
* **Descrição da tarefa:** Tarefa planeada
* **Responsáveis(vel):** Rafaela Rodrigues, Eduardo Vicente
* **Esforço previsto:** 01:30h
* **Esforço aplicado:** 01:00h
* **Tarefa:** Revisão de todo o manual de Qualidade
* **ID: QUA-N-1**
* **Estado da tarefa:** Doing
* **Descrição da tarefa:** Tarefa planeada
* **Responsáveis(vel):** Carlicia Marques,Rui Rocha,João Rodrigues, Eduardo Vicente
* **Esforço previsto:** 4h
* **Esforço aplicado:** 4h
* **Tarefa:** Distribuição de Tarefas pelos colaboradores da Unidade
* **ID: QUA-N-3**
* **Estado da tarefa: Done**
* **Descrição da tarefa: Tarefa Planeada**
* **Responsáveis(vel): Eduardo Vicente**
* **Esforço previsto:** 1h
* **Esforço aplicado:** 30 min
* **Tarefa:** tt
* **ID: QUA-C-1**
* **Estado da tarefa: Done**
* **Descrição da tarefa: Tarefa Planeada**
* **Responsáveis(vel): Eduardo Vicente, Ana Luísa Coelho**
* **Esforço previsto:** 2h
* **Esforço aplicado:** 4h

**Tarefa:** Monitorização do Trabalho da Equipa

* **ID: QUA-C-13**
* **Estado da tarefa: Done**
* **Descrição da tarefa: Tarefa Planeada**
* **Responsáveis(vel): A equipa**
* **Esforço previsto:** 24h
* **Esforço aplicado:** 24h

**Número de tarefas propostas desta semana: 5**

**Número de tarefas concluídas:5**

**OBJECTIVOS DA PRÓXIMA SEMANA:**

* Recolha e Aprovação de Artefactos;
* Monitorização da Equipa;
* Revisão e Reformulação do Manual de Qualidade;
* Reformulação das pastas do Repositório do GitHub;

**DISTRIBUIÇÃO DE OBJECTIVOS DA PRÓXIMA SEMANA:**

* **Tarefa:** Revisão de todo o manual de Qualidade
* **ID: QUA-N-1**
* **Descrição da tarefa:** Tarefa planeada
* **Responsáveis(vel):** Carlicia Marques,Rui Rocha,João Rodrigues
* **Esforço previsto:** 12h
* **Tarefa:** Organizar as pastas do GitHub; verificar se estas estão de acordo com a regra de Nomenclatura do manual de qualidade.
* **ID: QUA-P-6**
* **Descrição da tarefa:** Tarefa planeada
* **Responsáveis(vel):** Rafaela Rodrigues, Eduardo Vicente
* **Esforço previsto:** 4h
* **Tarefa:** Recolha e Aprovação de Artefactos
* **ID: QUA-C-1**
* **Descrição da tarefa:** Tarefa planeada
* **Responsáveis(vel):** Ana Luisa Coelho, Eduardo Vicente
* **Esforço previsto:** 4h

**Tarefa:** Monitorização do Trabalho da Equipa

* **ID: QUA-C-13**
* **Estado da tarefa: Done**
* **Descrição da tarefa: Tarefa Planeada**
* **Responsáveis(vel): A equipa**
* **Esforço previsto:** 24h
* **Tarefa:**
* **ID:**
* **Descrição da tarefa:**
* **Responsáveis(vel):**
* **Esforço previsto:**