**ESFORÇO SEMANAL 13NOV-20NOV |PIUC**

**DEPARTAMENTO:** Ambiente

**OBJECTIVOS DA SEMANA:**

* Elaboração do documento da arquitetura de software do produto;
* Atualizar/corrigir manual de qualidade;
* Inquérito de satisfação semana 13 Nov-20 Nov;
* Relatório do inquérito de satisfação semana 13 Nov-20 Nov;
* Documento do esforço semanal 13 Nov-20 Nov, no Google Docs;
* Inspeção do manual de qualidade.

**DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS:**

* **Tarefa:** Elaboração do documento da arquitetura de software do produto;
* **ID:** AMB-N-7;
* **Estado da tarefa:** Done;
* **Descrição da tarefa:** Tarefa planeada;
* **Responsáveis(vel):** Inês Moreira, João Carvalho, Rita Garrido;
* **Esforço previsto:** 15h;
* **Esforço aplicado:** 17h;
* **Tarefa:** Atualizar/corrigir manual de qualidade;
* **ID:** AMB-N-3;
* **Estado da tarefa:** Done;
* **Descrição da tarefa:** Tarefa planeada;
* **Responsáveis(vel):** Inês Moreira, João Carvalho, Rita Garrido;
* **Esforço previsto:** 6h;
* **Esforço aplicado:** 9h;
* **Tarefa:** Inquérito de satisfação semana 13 Nov-20 Nov;
* **ID:** AMB-C-1;
* **Estado da tarefa:** Done;
* **Descrição da tarefa:** Tarefa planeada;
* **Responsáveis(vel):** Yussara Monteiro;
* **Esforço previsto:** 00h30;
* **Esforço aplicado:** 00h30;
* **Tarefa:** Relatório do inquérito de satisfação semana 13 Nov-20 Nov;
* **ID:** AMB-C-3;
* **Estado da tarefa:** Done;
* **Descrição da tarefa:** Tarefa planeada;
* **Responsáveis(vel):** Yussara Monteiro;
* **Esforço previsto:** 1h;
* **Esforço aplicado:** 1h;
* **Tarefa:** Documento do esforço semanal 13 Nov-20 Nov, no Google Docs;
* **ID:** AMB-C-4;
* **Estado da tarefa:** Done;
* **Descrição da tarefa:** Tarefa planeada;
* **Responsáveis(vel):** Michael Ortet;
* **Esforço previsto:** 00h30;
* **Esforço aplicado:** 00h30;
* **Tarefa:** Reunião de inspeção do manual de qualidade;
* **ID:** AMB-N-8;
* **Estado da tarefa:** Done;
* **Descrição da tarefa:** Tarefa não planeada;
* **Responsáveis(vel):** Inês Moreira, Rita Garrido;
* **Esforço previsto:** 1h;
* **Esforço aplicado:** 1h;

**Número de tarefas propostas desta semana:** 6

**Número de tarefas concluídas:** 6

**OBJECTIVOS DA PRÓXIMA SEMANA:**

* Inquérito de satisfação semana 20 Nov-27 Nov;
* Relatório do inquérito de satisfação semana 20 Nov-27 Nov;
* Documento do esforço semanal 20 Nov-27 Nov, no Google Docs;
* Criação de tickets, no Trello, para os outros departamentos pedirem tarefas;
* Análise das estatísticas de utilização das plataformas Slack/Trello/Github;
* Atualização das plataformas Slack/Github/Trello;
* Apoio aos membros do departamento, na elaboração das tarefas.

**DISTRIBUIÇÃO DE OBJECTIVOS DA PRÓXIMA SEMANA:**

* **Tarefa:** Inquérito de satisfação semana 20 Nov-27 Nov;
* **ID:** AMB-C-1;
* **Descrição da tarefa:** Tarefa planeada;
* **Responsáveis(vel):** Yussara Monteiro;
* **Esforço previsto:** 00h30;
* **Tarefa:** Relatório do inquérito de satisfação semana 20 Nov-27 Nov;
* **ID:** AMB-C-3;
* **Descrição da tarefa:** Tarefa planeada;
* **Responsáveis(vel):** Yussara Monteiro;
* **Esforço previsto:** 1h;
* **Tarefa:** Documento do esforço semanal 20 Nov-27 Nov, no Google Docs;
* **ID:** AMB-C-4;
* **Descrição da tarefa:** Tarefa planeada;
* **Responsáveis(vel):** Michael Ortet;
* **Esforço previsto:** 00h30;
* **Tarefa:** Análise das estatísticas de utilização das plataformas Slack/Trello/Github;
* **ID:** AMB-N-6;
* **Descrição da tarefa:** Tarefa planeada;
* **Responsáveis(vel):** Michael Ortet;
* **Esforço previsto:** 02h00;
* **Tarefa:** t;
* **ID:** AMB-P-11;
* **Descrição da tarefa:** Tarefa planeada;
* **Responsáveis(vel):** João Carvalho;
* **Esforço previsto:** 01h30;
* **Tarefa:** Atualização das plataformas Slack/Github/Trello;
* **ID:** AMB-N-1;
* **Descrição da tarefa:** Tarefa planeada;
* **Responsáveis(vel):** Rita Garrido;
* **Esforço previsto:** 01h30;
* **Tarefa:** Apoio aos membros do departamento, na elaboração das tarefas;
* **ID:** AMB-C-2;
* **Descrição da tarefa:** Tarefa planeada;
* **Responsáveis(vel):** Inês Moreira;
* **Esforço previsto:** 02h00;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DEPARTAMENTO:** Testes

**OBJECTIVOS DA SEMANA:**

* **Testes Manuais;**
* **Testes na plataforma “Newsfinder”;**
* **Desenvolvimento do relatório de testes da plataforma “Newsfinder”;**
* **Implementação da versão final de Deploy;**
* **Atualização da estrutura do documento de testes manuais;**
* **Criação do documento de defeitos da plataforma;**
* **Atualização do Manual de Qualidade;**

**DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS:**

* **Tarefa:** Testes Manuais
* **ID: TST-N-15**
* **Estado da tarefa: Done**
* **Descrição da tarefa:**  Planeada
* **Responsáveis(vel): José Pereira, Gonçalo Sousa**
* **Esforço previsto:** 1h
* **Esforço aplicado: 3h30**
* **Tarefa:** Testes na plataforma “Newsfinder”;
* **ID: TST-N-16**
* **Estado da tarefa: Done**
* **Descrição da tarefa:**  Planeada
* **Responsáveis(vel): Catarina Proença**
* **Esforço previsto:** 3h
* **Esforço aplicado: 3h**
* **Tarefa:** Desenvolvimento do relatório de testes da plataforma “Newsfinder”;
* **ID: TST-P-5**
* **Estado da tarefa: Done**
* **Descrição da tarefa: Planeada**
* **Responsáveis(vel): Catarina Proença**
* **Esforço previsto:** 1h
* **Esforço aplicado: 00h30**
* **Tarefa:** Implementação da versão final de Deploy;
* **ID: TST-N-13**
* **Estado da tarefa: Done**
* **Descrição da tarefa:**  Planeada
* **Responsáveis(vel): José Martinho**
* **Esforço previsto:** 1h
* **Esforço aplicado: 1h**
* **Tarefa:** Atualização da estrutura do documento de testes manuais;
* **ID: TST-C-2**
* **Estado da tarefa: Done**
* **Descrição da tarefa:**  Não planeada
* **Responsáveis(vel): José Pereira**
* **Esforço previsto:** 1h
* **Esforço aplicado: 1h30**
* **Tarefa:** Criação do documento de defeitos da plataforma
* **ID: TST-C-3**
* **Estado da tarefa: Done**
* **Descrição da tarefa:**  Não planeada
* **Responsáveis(vel): José Pereira**
* **Esforço previsto:** 1h
* **Esforço aplicado: 2h**
* **Tarefa:** Atualização do Manual de Qualidade
* **ID: TST-P-1**
* **Estado da tarefa: Done**
* **Descrição da tarefa:**  Não planeada
* **Responsáveis(vel): José Pereira**
* **Esforço previsto:** 1h
* **Esforço aplicado: 1h30**

**Número de tarefas propostas desta semana: 7**

**Número de tarefas concluídas:** 7

**OBJECTIVOS DA PRÓXIMA SEMANA:**

* **Reunião de equipa;**

**DISTRIBUIÇÃO DE OBJECTIVOS DA PRÓXIMA SEMANA:**

* **Tarefa:** Reunião de equipa
* **ID: TST-P-6**
* **Descrição da tarefa:**  Planeada
* **Responsáveis(vel): A equipa**
* **Esforço previsto:** 1h

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DEPARTAMENTO:** Implementação

**OBJECTIVOS DA SEMANA:**

* Fazer o CSS dos posts do reddit**;**
* Melhorar pequenas falhas detetadas na demo;
* Responsividade;

**DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS:**

* **Tarefa:** Fazer o CSS dos posts do reddit;
* **ID:** IMP-N-28
* **Estado da tarefa: DONE;**
* **Descrição da tarefa:** Desenvolver o css dos posts do reddit no feed;
* **Responsáveis(vel):** André Santos;
* **Esforço previsto:** 2h;
* **Esforço aplicado:** 2h30;

**Tarefa:** Melhorar pequenas falhas detetadas na demo;

* **ID:** IMP-N-27
* **Estado da tarefa:** Done
* **Descrição da tarefa:**  Tarefa Planeada
* **Responsáveis(vel):** Inês Amaro, Rafael Neves, Pedro Nunes, Miguel Letra
* **Esforço previsto:** 2h a cada
* **Esforço aplicado:** 2h
* **Tarefa:** Responsividade
* **ID:** IMP-C-2
* **Estado da tarefa:** Doing
* **Descrição da tarefa:**  Tarefa Planeada
* **Responsáveis(vel):** Luís Rocha
* **Esforço previsto:** 3h
* **Esforço aplicado:** 4h
* **Tarefa:** Corrigir erros detectados pela equipa de testes
* **ID:** IMP-C-5
* **Estado da tarefa:** Done
* **Descrição da tarefa:**  Tarefa não planeada
* **Responsáveis(vel):** Rafael Neves
* **Esforço previsto:** 1h
* **Esforço aplicado:** 1h

**Número de tarefas propostas desta semana:**

**Número de tarefas concluídas:**

**OBJECTIVOS DA PRÓXIMA SEMANA:**

* **Desenvolver a barra de filtros do feed ;**
* **Integração com ORCID ;**
* **Responsividade;**

**DISTRIBUIÇÃO DE OBJECTIVOS DA PRÓXIMA SEMANA:**

* **Tarefa :** Desenvolver a barra de filtros do feed;
* **ID:** IMP-N-29
* **Descrição da tarefa:** Fazer a barra de filtro do feed que irá para o lado esquerdo do feed;
* **Responsáveis(vel):** André Santos;
* **Esforço previsto:** 5h;
* **Tarefa:** Responsividade
* **ID:** IMP-C-2
* **Estado da tarefa:** Doing
* **Descrição da tarefa:**  Tarefa Planeada
* **Responsáveis(vel):** Luís Rocha
* **Esforço previsto:** 4h

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DEPARTAMENTO:** Qualidade

**OBJECTIVOS DA SEMANA:**

* **… ;**
* **… ;**
* **… ;**

**DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS:**

* **Tarefa:** Organização das atas no github
* **ID:** QUA-P-5
* **Estado da tarefa:** Done
* **Descrição da tarefa:**  Não planeada
* **Responsáveis(vel):** Rui Rocha
* **Esforço previsto:** 2 h
* **Esforço aplicado:** 4 h
* **Tarefa:** Recolha e aprovação de Artefactos da unidade de implementação
* **ID:** QUA-C-4
* **Estado da tarefa:** Done
* **Descrição da tarefa:** Planeada
* **Responsáveis(vel):** Ana Luísa Coelho
* **Esforço previsto:** 2 h
* **Esforço aplicado:** 2 h
* **Tarefa:** Recolha e aprovação de Artefactos da unidade de requisitos
* **ID:** QUA-C-6
* **Estado da tarefa:** Done
* **Descrição da tarefa:** Planeada
* **Responsáveis(vel):** Carlicia Marques
* **Esforço previsto:** 2 h
* **Esforço aplicado:** 2 h
* **Tarefa:** Recolha e aprovação de Artefactos da unidade de Gestão de Projecto
* **ID:** QUA-C-3
* **Estado da tarefa:** Done
* **Descrição da tarefa:** Planeada
* **Responsáveis(vel):** Rafaela Rodrigues
* **Esforço previsto:** 2 h
* **Esforço aplicado:** 2 h
* **Tarefa:** Inspeção dos Manuais de Qualidade das equipa
* **ID:** QUA-C-12
* **Estado da tarefa:** Doing( Rafaela Rodrigues, Eduardo Vicente, João Rodrigues)/ Done(Ana Luísa Coelho, Carlicia Marques,Rui Rocha)
* **Descrição da tarefa:** Planeada
* **Responsáveis(vel):** A equipa
* **Esforço previsto:** 12 h
* **Esforço aplicado:** 10 h
* **Tarefa:** Fazer o Manual de Qualidade da unidade para a Sprint3
* **ID:** QUA-P-3
* **Estado da tarefa:** Done
* **Descrição da tarefa:** Planeada
* **Responsáveis(vel):** Eduardo Vicente
* **Esforço previsto:** 12 h
* **Esforço aplicado: 15h**

**Número de tarefas propostas desta semana:** 9

**Número de tarefas concluídas:** 4 (1 Não planeada)

**OBJECTIVOS DA PRÓXIMA SEMANA:**

* **… ;**
* **… ;**
* **… ;**

**DISTRIBUIÇÃO DE OBJECTIVOS DA PRÓXIMA SEMANA:**

* **Tarefa:**
* **ID:**
* **Descrição da tarefa:**
* **Responsáveis(vel):**
* **Esforço previsto:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DEPARTAMENTO:** Requisitos

**DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS:**

* **Tarefa:** Manual de Requisitos vs Utilizador
* **ID:** REQ-P-4
* **Estado da tarefa:** DONE
* **Descrição da tarefa:**  Planeada
* **Responsáveis(vel):** A equipa
* **Esforço previsto:** 12 horas
* **Esforço aplicado:** 12 horas
* **Tarefa:** Inspeção do documento de requisitos
* **ID:** REQ-P-5
* **Estado da tarefa:** DONE
* **Descrição da tarefa:**  Planeada
* **Responsáveis(vel):** A equipa
* **Esforço previsto:** 3 horas
* **Esforço aplicado: 10 horas**
* **Tarefa:** Actualização da tabela de requisitos
* **ID:** REQ-N-9
* **Estado da tarefa:** DONE
* **Descrição da tarefa:**  Planeada
* **Responsáveis(vel):** Francisco Teixeira
* **Esforço previsto:** 2 horas
* **Esforço aplicado:** 3 horas
* **Tarefa:** Análise dos logs de inspeção
* **ID:** REQ-P-6
* **Estado da tarefa:** DONE
* **Descrição da tarefa:**  Não planeada
* **Responsáveis(vel):** A equipa
* **Esforço previsto:** 8 horas
* **Esforço aplicado:** 8 horas
* **Tarefa:** Organização dos documentos para a entrega da sprint #3
* **ID:** REQ-P-7
* **Estado da tarefa:** DONE
* **Descrição da tarefa:**  Não planeada
* **Responsáveis(vel):** Sofia Torres
* **Esforço previsto:** 30 minutos
* **Esforço aplicado:** 2 horas

**Número de tarefas propostas desta semana:** 6

**Número de tarefas concluidas:** 6

**DISTRIBUIÇÃO DE OBJECTIVOS DA PRÓXIMA SEMANA:**

* **Tarefa:** Recolha dos requisitos da sprint 4
* **ID:** REQ-P-8
* **Responsáveis(vel):** A definir
* **Esforço previsto:** 30 minutos

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_