**Ata Nº 8**

**Refª**: PIUC\_ATA\_30-10-2018\_v1.0

**Projecto**: PIUC

**Data**: 30 *de* Outubro *de* 2018 *pelas* 18:15 / *Término*: 19:15

**Local**: Coimbra

**Nº págs**: 2

**Autor**: Inês Moreira (AMB)

inesvanbrabant@gmail.com

**Presentes**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Iniciais** | **Instituição** | **Nome** | **e-mail** |
| MZR | DEI/UC | Mario Zenha Rela | mzrela@dei.uc.pt |
| Membros da equipa PIUC. | | | |

**Histórico de versões**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versão** | **Autor** | **Descrição** | **Data** |
| V1.0 | Inês Moreira | Versão inicial | 30/10/2018 |

|  |
| --- |
| **Ordem de Trabalhos:[[1]](#footnote-1)** |
| **1 –** Apresentação do status de cada área por cada um dos coordenadores das equipas.  **2 –** Feedback da avaliação da Sprint#1 |

|  |
| --- |
| **Acções tomadas:[[2]](#footnote-2)** |
| 1. As equipas devem enviar tickets à equipa de Ambiente para a realização de tarefas. 2. Reestruturação da equipa. 3. Cada unidade deverá fazer a sua inspeção do manual de qualidade. Sete pessoas é o ideal para o efeito. 4. Os processos vão ser fiscalizados através do Github, logo devem ser simplificados ao máximo. 5. Ao recolher as percentagens das respostas do inquérito de satisfação, ter em conta o número de pessoas que respondem ao inquérito |

Duarte Carvalho (PM) da equipa PIUC/PL2 faz uma introdução da apresentação semanal.

**1. Estado geral do projeto**

Esta semana o esforço de trabalho foi menor devido às entregas de Projeto 3 e Sistemas Distribuídos.

**2.Análise do esforço da semana anterior**

Requisitos

Organização do Github pode ser pedida à equipa de Ambiente.

As equipas podem escolher o que implementam, porque há determinadas arquiteturas que impossibilitam o cumprimento dos requisitos anteriormente estipulados.

Implementação

Twitter com hashtags está por concluir.

Retirar User Discovery das tarefas da próxima semana. O facto de ser uma aplicação web impossibilita esta tarefa.

Integração com Reddit.

Testes

Uma outra equipa vai realizar os testes de usabilidade de código.

Qualidade

A inspeção do Manual de Qualidade não foi feita. Para a próxima sprint, não pode falhar, uma vez que a fiscalização permite a redução de processos.

Ambiente

A meta da sprint#3 será a documentação da arquitetura de software. Falar com a equipa de Implementação.

Gestão de projeto

**3.Avaliação sprint#1**

Na Sprint#1, a equipa obteve 66 pontos (o máximo foi 76). O Manual de qualidade prejudicou a nota. Foi falha não se ter entregue o formulário da equipa.

Quem não colocou escreveu o diário, teve nota zero; quem escreveu teve 100% e quem o entregou atrasado, 50%.

A Sprint#1 vai contar menos do que as restantes.

1. *1..N numeração dos pontos da ordem de trabalhos* [↑](#footnote-ref-1)
2. *As decisões devem sempre que possível surgir na primeira página*. [↑](#footnote-ref-2)