**Implementação (IMP) – Sprint 1**

**Coordenador** – José Martinho

**Membros da unidade** – **José Martinho (LEI) – jose.m.oliveiramartinho@gmail.com**

Miguel Letra (LEI) – migueljletra@gmail.com

Inês Amaro (LEI) – ines.amaro.316@gmail.com

Rafael Neves (LEI) – rafaelalexandrerodriguesneves@gmail.com

Pedro Nunes (LEI) – nunespedro2323@gmail.com

Inês Moreira (LEI) – inesvanbrabant@gmail.com

André Santos (LDM) – andrre\_ls@hotmail.com

**Objetivos da Unidade:**

Conceção e desenvolvimento de código para *Login*, Registo, Perfil do utilizador e *Feed* de Notícias tendo por base os pedidos da equipa da unidade de Requisitos.

**Processos:**

**Produção de Código e Design Gráfico**: Produção de código e Design Gráfico das páginas *Web* em desenvolvimento.

* **Tarefa de cada elemento:** Tendo em conta a forte presença de elementos de Engenharia Informática, estes tiveram total contribuição para o *Backend* do produto, contribuindo também para o *Frontend* deste com a colaboração do único elemento de Design e Multimédia.
* **Atribuição de tarefas:** Utilização do *Trello* para determinar quais a tarefas por realizar e quem ficaria responsável por elas assim como a utilização do *Slack* para a comunicação e coordenação da equipa na distribuição de tarefas.
* **Descrição das Tarefas:**
  + - Atribuição desta a partir do *Slack*;
    - Produção de código/design por parte do(s) encarregado(s);
    - Envio do código para o repositório no *Github*;
    - *Merge Request*;
    - Dar a tarefa como termina por mensagem particular e no *Trello.*
* **Validação:** Toda a equipa pode dar a sua opinião sobre o código desenvolvido, porém a validação é sempre feita pelo coordenador da unidade e pela Equipa de testes.
* **Finalização:** Após todas as tarefas do *Trello* terem sido finalizadas e a validação de cada tarefa ter sido aprovada, todo o código-fonte e respectivos testes são fundidos para o *branch master* do repositório do *Github*.